## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto [Nombre del Proyecto]
Período: [dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa]
Organización: [Empresa / Organización]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Gerente del Proyecto: [Nombre del Gerente]

## Slide 2
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período
Decisiones pendientes

## Slide 3
Estado de compromisos del período anterior
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
En cada reunión de avance, se identifican pendientes o compromisos que el equipo o interesados deben atender, estos compromisos se listan para su seguimiento. | Nombre, Cargo y departamento del responsable a quien está asignado el compromiso | [dd/mm/aaaa] | Posibles Estados: Pendiente o Cerrado En caso de estar pendiente se pueden describir las razones

## Slide 4
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado:
Valor Ganado:
Costo real invertido:
Variación de cronograma:
Índice de desempeño de cronograma:
Variación de costo:
Índice de desempeño de costo:
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:
Presupuesto hasta la conclusión:
Estimación a la conclusión:
Estimación hasta la conclusión:
Índice de desempeño de trabajo por completar:
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 5
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Actividad o grupo de actividades con desviación. | Si es de tiempo, costo, alcance o calidad. Se incluye la métrica, según la variable | Nombre, cargo y departamento responsable. | Describe las causas de la desviación. | Acciones correctivas para corregir la desviación y llevar el proyecto a su plan original. | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 6
Logros del período
Actividad / Logro / Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5

## Slide 7
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Corresponde con problemas que presenta el proyecto, que ya se han materializado. (Es un Riesgo identificado que ya ocurrió, o un Riesgo no identificado que ya ocurrió) | Actividad o Grupos de actividades del proyecto que presentan desviación. Se describe en que forma fueron afectadas (Costo, Tiempo, Calidad, Alcance, Otra) | Describe las causas raíz del incidente o problema. | Acciones correctivas que se están tomando para reparar el defecto o corregir el incidente | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 8
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Describe el Riesgo, incluyendo sus causas raíces | Variable de proyecto que podría afectarse (Tiempo, Costo, Alcance, Calidad) Incluye medida de ese impacto según se establezca para cada variable. | Acciones correctivas que se están tomando para reparar el defecto o corregir el incidente | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 9
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
Número de solicitud de cambio según formato preestablecido. | Fecha de solicitud | Descripción del cambio que se está solicitando. Los Cambios pueden ser de Alcance, Cronograma, Costo, Calidad u otras variables de proyecto. | Los cambios en una variable, por ejemplo alcance, pueden afectar otras variables como por ejemplo cronograma o costo. | Pueden ser aprobados por el Comité de Dirección si son de alto impacto, o por algún delegado en el equipo sino son de alto impacto. | Posibles estados: Solicitado En Revisión Aprobado Cerrado

## Slide 10
Logros planificados para el próximo período
Actividad / Logro / Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5

## Slide 11
Compromisos para el próximo período
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
En cada reunión de avance, se identifican pendientes o compromisos que el equipo o interesados deben atender, estos compromisos se listan para su seguimiento. | Nombre, Cargo y departamento del responsable a quien está asignado el compromiso | [dd/mm/aaaa] | Posibles Estados: Pendiente o Cerrado En caso de estar pendiente se pueden describir las razones

## Slide 12
Decisiones pendientes
Decisión | Responsable | Impacto
Decisión pendiente de tomar- | Nombre, Cargo y departamento del responsable quien debe tomar la decisión | Impacto de postergar la decisión.

## Slide 13
¿Preguntas?

## Slide 14: Reporte de Avance de Proyecto [Nombre del Proyecto]
Período: [dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa]
Organización: [Empresa / Organización]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Gerente del Proyecto: [Nombre del Gerente]